Umowa

zawarta w dniu ……….. 2017 r. w Myślenicach

pomiędzy :

Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach, 32-400 Myślenice ul. Zdrojowa 119

NIP: 6811890315, REGON, 120544626 KRS 0000280606 wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej reprezentowanego przez:

- Pawła Karniowskiego – Przewodniczącego Zarządu Koła

- Martę Podsiadło – Sekretarza Zarządu Koła

- Agnieszkę Ryś- Główną Ksuęgową

zwanym dalej Zamawiającym

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….............

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania : adaptacja lokalu na potrzeby środowiskowego Domu Samopomocy w budynku SP 4 w Myślenicach ul. Zdrojowa 14

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówionych robót zgodnie z ofertą z dnia……….., postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami oraz sztuką budowlaną.

§ 3

- Za zamówione roboty Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie określone na podstawie złożonej oferty w wysokości: ……………zł netto + (VAT 23%), tj. ………zł brutto (słownie: ………..).

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

Zamawiający przekaże protokolarnie w dniu podpisania umowy miejsce realizacji przedmiotu zamówienia .

Termin wykonania robót ustala się następująco:

- Rozpoczęcie robót: 28.06.2017

- Termin wykonania i oddania robót: 25.07.2017

§ 5

- Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury końcowej w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamawiającemu faktury z protokołem odbioru robót podpisanym przez inspektora nadzoru.

- W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca będzie miał prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych .

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym zakresem robót i przepisami prawa.

- Wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających umożliwiających funkcjonowanie obiektu. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

§ 7

Zamawiającemu przysługują kary umowne:

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości umownej wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto.

§ 8

  - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie prace budowlane.

  - Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

  - Na żądanie Zamawiającego( inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatę techniczną.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 10

Na wypadek sporu między Stronami, właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 12

Do umowy niniejszej nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( j. t. Dz. U. Nr 113, poz. 2164- 2015 r. z późniejszymi zmianami art. 4 ust. 8).

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |